RESUMEN EJECUTIVO

SOW AURIXA 2026 - Plataforma Integral para Operacion Minera

Documento generado para presentacion ejecutiva
Fuente: markdown fuente

# RESUMEN EJECUTIVO

# SOW AURIXA 2026 - Plataforma Integral para Operacion Minera

Audiencia: Gerencia General y Gerencia TI

Fecha: 13 de mayo de 2026

Proposito: Validacion ejecutiva del alcance, hitos y decision de continuidad

# 1. Que problema resuelve

AURIXA resuelve la dispersion de informacion operativa, la falta de trazabilidad de reportes, la baja integracion entre eventos de campo y documentacion tecnica, y la dependencia de esquemas desconectados para monitoreo, supervision y respuesta.

En terminos ejecutivos, resuelve un problema de control: hoy la informacion critica de operacion, evidencia y seguimiento no vive en un entorno unico, trazable y gobernable con criterio gerencial.

# 2. Que se propone

Implementar en 26 semanas una plataforma minera integrada sobre infraestructura soberana en Lima, capaz de unificar:

Monitoreo de sensores y eventos operativos.

Gestion documental tipo Word para informes tecnicos y ejecutivos.

Visualizacion GIS y contexto geografico operativo.

Trazabilidad, auditoria, control de versiones y aprobaciones.

Operacion offline con sincronizacion controlada.

Capacidades avanzadas de IA y seguridad para etapa de consolidacion.

# 3. Por que esta arquitectura es la correcta

La arquitectura propuesta prioriza baja latencia, soberania de la informacion, continuidad operativa y mayor control sobre los activos tecnologicos del proyecto. Para una operacion minera, esto reduce dependencia externa sobre procesos criticos y mejora la gobernabilidad de la plataforma.

No se propone una arquitectura sobredimensionada ni experimental. Se propone una arquitectura proporcional al objetivo del proyecto: control, continuidad, integracion y capacidad de evolucion ordenada.

# 4. Como se ejecuta

| Etapa | Cobertura | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 | Semanas 1 a 16 | Nucleo funcional, editor, mapas, integracion, trazabilidad y pruebas core |
| Etapa 2 | Semanas 17 a 26 | Hardening, IA avanzada, UAT, marcha blanca y go-live controlado |

# 5. Hitos de control para gerencia

| Hito | Resultado esperado |
| --- | --- |
| H1 | SOW, arquitectura y base operativa aprobadas |
| H2 | Motor central y seguridad base implementados |
| H3 | Interfaces, sensores y mapas operativos |
| H4 | Integracion funcional y QA del core completados |
| H5 | Hardening, IA y controles avanzados aplicados |
| H6 | UAT, capacitacion y salida a produccion controlada |

# 6. Inversion referencial

| Concepto | Referencia |
| --- | --- |
| Etapa 1 | USD 66,800.00 |
| Etapa 2 | USD 33,400.00 |
| Total base restaurado | USD 100,200.00 |
| Total recomendado base | USD 117,234.00 |
| Total proyecto realista | USD 211,584.48 |

# 7. Decision recomendada

Se recomienda aprobar el SOW como base de revision final para firma, por las siguientes razones:

Ordena el proyecto en hitos controlables y medibles.

Reduce riesgo operativo y tecnologico con una arquitectura apropiada para mineria.

Entrega visibilidad a gerencia sobre alcance, inversion, riesgos y criterios de aceptacion.

Permite pasar de un avance tecnico disperso a una implementacion gobernada y lista para produccion.

Da una lectura economica mas realista al incorporar equipamiento y costos laborales adicionales normalmente omitidos en estimaciones iniciales.

# 8. Siguiente paso solicitado

Autorizar la consolidacion final del documento para firma y la preparacion de anexos ejecutivos de cronograma, entregables, UAT y control de riesgos.

La decision recomendada para comite es aprobar la base del proyecto y autorizar el pase a version final de firma, con foco en control operacional, continuidad y trazabilidad como beneficios directos para la compania.