ANEXO DE RIESGOS Y MITIGACIONES

Portafolio IA Minera 2026

Documento generado para presentacion ejecutiva
Fuente: markdown fuente

# ANEXO DE RIESGOS Y MITIGACIONES

# Portafolio IA Minera 2026

Fecha: 15 de mayo de 2026

Dirigido a: Gerencia General, Directorio y Gerencia TI

Objetivo: documentar los principales riesgos de adopcion del portafolio IA propuesto y las mitigaciones sugeridas para aprobacion ejecutiva.

# 1. Lectura ejecutiva

El riesgo principal no es adoptar IA, sino hacerlo sin gobierno, sin control de costo, sin politicas de datos y sin una secuencia de implementacion disciplinada. La estrategia recomendada reduce ese riesgo mediante un gateway comun, control de acceso, observabilidad y adopcion por fases.

# 2. Riesgos principales

## Riesgo 1. Dispersion de proveedores y complejidad de integracion

Descripcion: la empresa puede terminar usando multiples proveedores, copilotos y modelos sin control central, generando duplicidad de gasto, integraciones inconsistentes y dificultad para auditar decisiones.

Impacto:

Mayor complejidad operativa.

Dificultad para comparar costo-rendimiento.

Riesgo de fragmentacion tecnica entre equipos.

Mitigaciones:

Implementar un gateway IA unico para acceso a modelos.

Definir un catalogo corporativo de proveedores aprobados.

Establecer comite quincenal de arquitectura y consumo.

## Riesgo 2. Sobrecosto por consumo de API y herramientas premium

Descripcion: sin cuotas, routing y seguimiento de uso, el consumo puede crecer rapidamente por prompts largos, cargas de RAG, uso intensivo de modelos premium y licencias subutilizadas.

Impacto:

Desviacion del presupuesto aprobado.

Dificultad para justificar ROI.

Rechazo ejecutivo por percepcion de gasto no controlado.

Mitigaciones:

Asignar cuotas por equipo y entorno.

Aplicar routing por costo y criticidad del caso de uso.

Medir consumo, cache y ahorro por trimestre.

## Riesgo 3. Fuga de datos o uso no gobernado

Descripcion: el uso de herramientas IA sin politicas claras puede exponer documentos, codigo, telemetria, datos personales o informacion sensible de la operacion minera.

Impacto:

Riesgo legal, reputacional y contractual.

Exposicion de informacion operativa o biometrica.

Observaciones de auditoria interna o externa.

Mitigaciones:

Habilitar SSO, trazabilidad y administracion centralizada.

Segmentar casos de uso permitidos y prohibidos.

Separar ambientes de prueba, desarrollo y operacion.

## Riesgo 4. Baja adopcion o uso superficial

Descripcion: si la organizacion compra licencias pero no acompana con flujos, playbooks, responsables y medicion, el uso real puede ser bajo o improductivo.

Impacto:

Baja captura de valor.

Resistencia del equipo a estandarizar nuevas practicas.

Deterioro de la percepcion del programa frente a gerencia.

Mitigaciones:

Ejecutar pilotos controlados por frente funcional.

Nombrar owners por arquitectura, desarrollo, operaciones y datos.

Medir productividad, adopcion y valor generado por trimestre.

## Riesgo 5. Escalar demasiado pronto hacia ML propio sin base suficiente

Descripcion: intentar construir prediccion minera avanzada antes de consolidar datos, features, trazabilidad y gobierno puede elevar costo y reducir credibilidad.

Impacto:

Fracaso de PoC o modelos sin valor operativo.

Costos altos de compute y datos sin resultado usable.

Desalineacion entre IA generativa y analitica predictiva.

Mitigaciones:

Separar la ruta generativa de la ruta predictiva.

Consolidar primero gateway, RAG y observabilidad.

Escalar ML propio en T3 y T4 con datasets y ownership claro.

# 3. Recomendacion de gobierno

Se recomienda aprobar el programa bajo cinco controles obligatorios:

Gateway IA corporativo.

Politica de proveedores y modelos autorizados.

Cuotas, FinOps y observabilidad por equipo.

Politicas de datos, auditoria y SSO.

Revision ejecutiva trimestral de valor, costo y riesgo.

# 4. Conclusion

El portafolio IA recomendado es viable y defendible para la empresa siempre que se implemente como programa gobernado y escalonado. La mitigacion correcta no es reducir ambicion tecnica, sino ordenar la adopcion con reglas, metrica y responsables.