STATEMENT OF WORK (SOW)

PLATAFORMA INTEGRAL AURIXA PARA MONITOREO, TRAZABILIDAD Y GESTION OPERATIVA MINERA

Documento generado para presentacion ejecutiva
Fuente: markdown fuente

STATEMENT OF WORK (SOW)

# PLATAFORMA INTEGRAL AURIXA PARA MONITOREO, TRAZABILIDAD Y GESTION OPERATIVA MINERA

Documento: SOW-AURIXA-2026-REV-GGTI

Version: 1.0 para revision ejecutiva

Clasificacion: Confidencial - Uso interno

Fecha: 13 de mayo de 2026

Estado: Borrador maestro para revision por Gerencia General y Gerencia TI

# Control Documental

| Item | Detalle |
| --- | --- |
| Preparado por | Arquitectura TI Senior LATAM |
| Audiencia | Gerencia General y Gerencia TI |
| Naturaleza del documento | Base de revision ejecutiva del proyecto |
| Fuente principal de cronograma | Plan_Proyecto_Etapas_1_2.xlsx |
| Referencia economica | Matriz de costos referencial de 26 semanas |
| Siguiente version esperada | Version final para firma con datos societarios y comerciales definitivos |

# Decision Solicitada

Se solicita a Gerencia General y Gerencia TI la aprobacion de este SOW maestro como documento base de revision para:

Confirmar el alcance ejecutivo y tecnico del proyecto.

Validar la secuencia de hitos y el modelo de control por etapas.

Autorizar el cierre de la version final de firma.

Habilitar la consolidacion final de anexos, datos formales y condiciones de cierre.

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente Statement of Work define el alcance, las reglas de trabajo, los entregables, los hitos y los criterios de aceptacion del proyecto AURIXA, orientado a modernizar la operacion minera mediante una plataforma integrada de monitoreo, gestion documental, trazabilidad operativa y continuidad de servicio.

La propuesta se estructura en dos etapas consecutivas durante 26 semanas, con una arquitectura soberana sobre infraestructura VPS Linux en Lima, priorizando baja latencia, control de la informacion, continuidad operativa y autonomia frente a dependencias de nube internacional para procesos criticos.

El objetivo de este documento es servir como base unica de decision y revision ejecutiva para aprobar el inicio formal del proyecto, alinear expectativas entre Gerencia General y Gerencia TI, y establecer un marco claro de gobernanza, aceptacion y control del alcance.

Desde una perspectiva directiva, AURIXA no debe verse solo como un desarrollo tecnologico, sino como una plataforma de control operacional y de proteccion de la continuidad del negocio minero. Su valor esta en integrar operacion, supervision, evidencia tecnica, respuesta frente a eventos y trazabilidad de decisiones en un solo entorno de gestion.

# 1.1 Valor para Gerencia General y Gerencia TI

La propuesta genera valor concreto para ambas gerencias:

Para Gerencia General, ofrece mayor control ejecutivo, trazabilidad, visibilidad de riesgos y capacidad de supervision sobre la operacion y sus eventos criticos.

Para Gerencia TI, establece una arquitectura gobernable, medible y sostenible, con menor dependencia externa para procesos core y mayor control de disponibilidad, seguridad e integracion.

Para la operacion, reduce tiempos muertos de informacion, mejora la calidad del reporte tecnico y ordena la respuesta frente a incidentes, alarmas y condiciones de campo.

Para la organizacion, crea una base digital escalable para futuras fases de automatizacion, analitica operativa y mejora continua.

# 1.2 Beneficios Esperados

Los beneficios esperados de la implementacion son los siguientes:

| Beneficio | Impacto esperado |
| --- | --- |
| Centralizacion operativa | Menor dispersion de datos, reportes y evidencias |
| Respuesta mas rapida | Mejor tiempo de reaccion ante alarmas, incidencias y eventos |
| Mayor control gerencial | Visibilidad ejecutiva de hitos, riesgos, entregables y operacion |
| Continuidad operativa | Capacidad de operar aun bajo escenarios de conectividad variable |
| Trazabilidad y auditoria | Mayor control sobre cambios, acciones, aprobaciones y responsables |
| Base para escalamiento | Plataforma lista para crecimiento funcional y operativo |

# 2. Proposito y Justificacion del Proyecto

La operacion minera requiere una plataforma capaz de integrar en un solo entorno la informacion operativa, la telemetria industrial, los mapas de supervision, la generacion de informes tecnicos y los controles de seguridad y auditoria. El escenario actual presenta fragmentacion documental, dependencia de herramientas generales no trazables, integraciones parciales con plataformas existentes y limitaciones para operar con estabilidad en entornos de baja conectividad.

Con AURIXA se busca resolver cinco frentes de negocio:

Reducir la dispersion de informacion tecnica y operativa.

Consolidar datos de sensores, mapas y reportes en una sola vista de gestion.

Asegurar operacion continua aun ante indisponibilidad parcial de red o conectividad externa.

Mejorar la trazabilidad, el control de versiones y la capacidad de auditoria.

Preparar a la organizacion para una operacion mas segura, mas medible y mas escalable.

# 3. Objetivos Ejecutivos

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

| Codigo | Objetivo | Meta de referencia |
| --- | --- | --- |
| O1 | Rapidez de visualizacion y respuesta del sistema | Menor a 20 ms en entorno local objetivo |
| O2 | Auto-guardado seguro de informacion operativa | Menor a 0.5 segundos por operacion |
| O3 | Generacion de reportes tecnicos | Menor a 5 segundos para exportacion objetivo |
| O4 | Capacidad de monitoreo | Hasta 10,000 fuentes de datos operando simultaneamente |
| O5 | Estabilidad operacional | Disponibilidad objetivo superior a 99.9% |
| O6 | Operacion asistida por IA local | Respuesta menor a 1 segundo por parrafo en tareas objetivo |
| O7 | Trazabilidad y control | Registro auditable de cambios, acciones y aprobaciones |

# 4. Alcance General del Proyecto

El alcance contempla el diseno, implementacion, integracion, aseguramiento de calidad, capacitacion y salida controlada a produccion de una plataforma minera compuesta por los siguientes dominios funcionales:

Editor documental operativo tipo Word para informes tecnicos y ejecutivos.

Motor central de procesamiento y seguridad para trazabilidad, auditoria y versionado.

Integracion con fuentes de datos y plataformas operativas existentes.

Visualizacion en tiempo real de sensores, eventos y mapas operativos.

Modo de trabajo offline con posterior sincronizacion controlada.

Automatizacion selectiva mediante componentes de inteligencia artificial local.

Hardening de infraestructura, pruebas finales, marcha blanca y go-live.

El cronograma oficial de referencia para fases, semanas y transicion de etapas es el archivo Plan_Proyecto_Etapas_1_2.xlsx. Este documento recoge su estructura ejecutiva y la alinea con los entregables funcionales y de control definidos para revision gerencial.

# 5. Arquitectura Objetivo

La arquitectura objetivo del proyecto es una arquitectura soberana sobre VPS Linux en Lima, con integracion controlada hacia sistemas y fuentes externas autorizadas. Esta definicion responde a criterios de negocio y operacion:

Menor latencia para procesos criticos de monitoreo y respuesta.

Mayor control sobre la informacion operacional y tecnica.

Reduccion de dependencia de servicios cloud internacionales para funciones core.

Mejor capacidad de continuidad operativa ante condiciones de conectividad variables.

Mayor autonomia del cliente sobre infraestructura, datos y activos del proyecto.

# 6. Alcance por Etapas

## 6.1 Etapa 1 - Implementacion Funcional Core

Cobertura: Semanas 1 a 16.

Esta etapa concentra el diseno y construccion del nucleo funcional de la plataforma. Incluye el alineamiento inicial, la definicion de arquitectura, la implementacion del motor central, el editor operativo, la visualizacion cartografica, la integracion con la informacion historica y operativa, y las primeras capacidades de automatizacion y trabajo offline.

Resultados esperados de la Etapa 1:

Documento marco del proyecto aprobado y gobernanza activa.

Infraestructura base preparada en Lima.

Motor central y servicios core operativos.

Editor documental funcional con experiencia equivalente a herramientas conocidas por el usuario.

Mapa operativo con sensores, zonas y eventos relevantes.

Integracion inicial con la fuente externa autorizada y con informacion historica.

Primer ciclo completo de pruebas funcionales sobre el nucleo del sistema.

## 6.2 Etapa 2 - Hardening, IA Avanzada y Go-Live

Cobertura: Semanas 17 a 26.

Esta etapa consolida la plataforma para operacion real. Incluye blindaje de infraestructura, endurecimiento de seguridad, mejora de rendimiento, capacidades avanzadas de IA, estabilizacion, pruebas de estres, plan de recuperacion ante desastres, marcha blanca, capacitacion y paso controlado a produccion.

Resultados esperados de la Etapa 2:

Infraestructura endurecida y validada.

Integracion operativa de componentes de IA avanzada y seguridad visual.

Plataforma preparada para trabajar con volumen alto de eventos.

Pruebas finales de resiliencia, usuarios y continuidad superadas.

Marcha blanca ejecutada y estabilizacion inicial asistida.

Transferencia de control y cierre formal de implementacion.

# 7. Cronograma Ejecutivo e Hitos

El proyecto se ejecuta en 26 semanas, divididas en seis meses de trabajo. El Excel maestro del proyecto agrupa las actividades en dos hojas, ETAPA1 y ETAPA2, y organiza la ejecucion por semanas, actividades operativas, tiempos y responsables.

Los hitos ejecutivos de control para comite son los siguientes:

| Hito | Ventana objetivo | Resultado de negocio esperado |
| --- | --- | --- |
| H1 | Semanas 1 a 4 | Alineamiento ejecutivo, SOW, arquitectura validada y base de infraestructura lista |
| H2 | Semanas 5 a 8 | Motor central, seguridad base y servicios nucleares implementados |
| H3 | Semanas 9 a 12 | Interfaces, sensores, mapas y tableros operando sobre el nucleo funcional |
| H4 | Semanas 13 a 16 | Integracion funcional consolidada, modo offline y QA del core completados |
| H5 | Semanas 17 a 20 | Hardening, canales seguros, biometria, IA y escalamiento tecnico aplicados |
| H6 | Semanas 21 a 26 | Pruebas finales, UAT, marcha blanca, capacitacion y go-live controlado |

Distribucion temporal de referencia:

| Mes | Enfoque principal |
| --- | --- |
| Mes 1 | Planificacion, definicion, arquitectura y condiciones de trabajo |
| Mes 2 | Construccion del motor central y servicios core |
| Mes 3 | Interfaz visual, mapas e integracion de sensores |
| Mes 4 | IA inicial, conectividad completa y pruebas del core |
| Mes 5 | Blindaje, escalamiento, seguridad e IA avanzada |
| Mes 6 | Calidad extrema, UAT, capacitacion y salida a produccion |

# 8. Entregables Principales

## 8.1 Entregables de la Etapa 1

SOW maestro y paquete de arranque del proyecto.

Arquitectura objetivo, reglas de conectividad y definicion de niveles de servicio.

Infraestructura base en Lima para entorno operativo del proyecto.

Motor central de servicios, seguridad, trazabilidad y versionado.

Editor maestro de informes con tablas, estilos, plantillas y exportacion.

Visualizacion GIS con sensores, capas y zonas operativas.

Integracion con fuentes de informacion historica y operativa autorizadas.

Modo de trabajo offline con mecanismo de reconciliacion.

Pruebas funcionales del nucleo implementadas y documentadas.

## 8.2 Entregables de la Etapa 2

Hardening completo de la plataforma e infraestructura.

Canales seguros y controles de cifrado y segmentacion.

Funcionalidades avanzadas de IA, biometria y deteccion de condiciones operativas.

Capacidad reforzada para monitoreo intensivo de fuentes de datos.

Plan de recuperacion ante desastres y respaldo geografico.

Evidencia de pruebas de estres, seguridad y resiliencia.

Ejecucion de UAT, marcha blanca y salida controlada a produccion.

Capacitacion, transferencia de control y cierre formal.

# 9. Modelo de Gobernanza

La gobernanza del proyecto se propone en tres niveles:

| Nivel | Participantes | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutivo | Gerencia General, Sponsor, lider del proveedor | Mensual o por hito | Decisiones de continuidad, prioridad y escalamiento |
| Tecnico | Gerencia TI, Arquitecto TI, lideres funcionales | Semanal | Seguimiento de alcance, riesgos, dependencias y calidad |
| Operativo | PM, responsables de frente y usuarios clave | Semanal | Revision de avances, observaciones y coordinacion de entregables |

Principios de gobierno:

Un unico control de alcance aprobado.

Revision por hitos, no por percepciones informales.

Registro formal de observaciones y decisiones.

Gestion de cambios controlada.

Escalamiento temprano de dependencias del cliente que afecten plazo o calidad.

# 10. Roles Clave y Responsabilidades

Los roles de referencia utilizados en el cronograma maestro son los siguientes:

| Rol | Descripcion de responsabilidad principal |
| --- | --- |
| ARQ | Direccion tecnica, arquitectura, alineamiento y control de calidad global |
| BE1 | Motor principal, performance e integracion de datos |
| BE2 | Seguridad, IA y automatizacion tecnica |
| BE3 | Integracion, comunicaciones, notificaciones y continuidad operativa |
| FE1 | Editor maestro, experiencia de usuario y mapas funcionales |
| FE2 | Interfaces de soporte, paneles y experiencia de adopcion |
| SYS | Infraestructura, conectividad, hardening y respaldo |
| QA | Calidad, validacion funcional, estres y salida controlada |
| IA | Implementacion y ajuste de capacidades avanzadas de inteligencia artificial |

# 11. Criterios de Aceptacion

La aceptacion del proyecto se basa en evidencia objetiva y no solo en demostraciones. Cada hito se considerara aprobado cuando se cumplan los siguientes criterios:

Entregable presentado formalmente al comite o contraparte responsable.

Evidencia tecnica o funcional disponible para revision.

Validacion de cumplimiento contra objetivo del hito.

Observaciones clasificadas y tratadas dentro del plazo acordado.

Conformidad expresa o aceptacion tacita dentro de la ventana de revision definida.

Ventana de revision recomendada por hito: 5 dias habiles.

Los criterios especificos de aceptacion incluyen, como minimo:

| Dominio | Criterio minimo de aceptacion |
| --- | --- |
| Editor documental | Edicion, estilos, tablas, plantillas, guardado y exportacion funcionales |
| Sensores y monitoreo | Visualizacion de datos y eventos con trazabilidad y respuesta consistente |
| GIS | Mapa operativo con sensores y apertura de contexto relevante |
| Offline | Exportar, operar sin conectividad y reconciliar sin perdida de control |
| Seguridad | Accesos, trazabilidad, cifrado y controles aplicados en entorno objetivo |
| IA | Funciones priorizadas operando en condiciones de negocio definidas |
| Go-Live | UAT, marcha blanca y evidencia de estabilizacion completadas |

La Guia de Pruebas del proyecto sirve como base para la definicion del plan de UAT y del cierre de conformidad funcional.

# 12. Supuestos y Dependencias

El exito del proyecto depende de las siguientes condiciones:

Disponibilidad oportuna de interlocutores de negocio y tecnologia por parte del cliente.

Acceso a la informacion, plataformas y fuentes externas que deban integrarse.

Aprobacion de ventanas de trabajo, pruebas y validacion por parte de las areas usuarias.

Disponibilidad de infraestructura, redes y permisos requeridos en los tiempos previstos.

Participacion de usuarios clave para UAT, marcha blanca y capacitacion.

Dependencias criticas del cliente:

Definicion de responsables de aprobacion por hito.

Habilitacion de accesos a fuentes de datos y ambientes requeridos.

Entrega de insumos funcionales y operativos necesarios para configuracion y pruebas.

Disponibilidad de usuarios operativos para escenarios reales de validacion.

# 13. Exclusiones

Salvo aprobacion expresa mediante control de cambios, este SOW no considera:

Desarrollo de aplicaciones moviles nativas fuera del alcance funcional descrito.

Integraciones no previstas con terceros ajenos a la fuente autorizada del proyecto.

Personalizaciones ilimitadas por area o por unidad operativa.

Cambios de alcance introducidos fuera del proceso de gestion de cambios.

Soporte extendido post produccion mas alla del periodo inicial de estabilizacion, salvo acuerdo posterior.

# 14. Gestion de Riesgos

Los riesgos prioritarios para seguimiento gerencial son los siguientes:

| Riesgo | Impacto | Respuesta de control |
| --- | --- | --- |
| Cambios tardios de alcance | Alto | Control formal de cambios y aprobacion por comite |
| Dependencia de fuentes externas o legado | Alto | Validacion temprana de conectividad e integracion |
| Resistencia al cambio de usuarios | Alto | Diseno familiar, capacitacion y acompanamiento |
| Riesgos de performance o estabilidad | Alto | Pruebas progresivas, hardening y estres controlado |
| Retraso en aprobaciones o insumos del cliente | Alto | Escalamiento temprano y gestion por hitos |
| Limitaciones de conectividad en campo | Medio/Alto | Modo offline y sincronizacion controlada |

# 15. Gestion de Cambios

Cualquier cambio que afecte alcance, plazo, entregables, prioridades o condiciones de aceptacion debe ser procesado mediante solicitud formal, evaluacion de impacto y aprobacion del comite correspondiente.

Lineamientos:

No se incorporan cambios relevantes por via informal.

Todo cambio debe evaluar impacto en plazo, costo, calidad y riesgo.

Los cambios aprobados deben quedar reflejados en el plan maestro y en la trazabilidad de entregables.

# 16. Referencia Economica de Alto Nivel

Para fines de revision ejecutiva, la estimacion economica referencial consolidada del proyecto es la siguiente:

| Concepto | Referencia |
| --- | --- |
| Total referencial Etapa 1 | USD |
| Total referencial Etapa 2 | USD |
| Total base referencial | USD |
| Total recomendado con contingencia y reserva | USD |

Distribucion mensual de referencia:

| Mes | Monto referencial |
| --- | --- |
| Mes 1 | USD |
| Mes 2 | USD |
| Mes 3 | USD |
| Mes 4 | USD |
| Mes 5 | USD |
| Mes 6 | USD |

Estas cifras son referenciales y sirven como marco ejecutivo para validacion de magnitud, esfuerzo y secuencia de inversion. No reemplazan una propuesta economica contractual detallada ni una estructura final de pagos.

# 17. Evidencia de Viabilidad y Madurez

De acuerdo con el estado actual del sistema y la documentacion operativa del proyecto, existe una base tecnica ya funcional sobre la cual se soporta la implementacion propuesta. Esta base incluye componentes operativos de frontend, backend, base de datos, capacidades GIS y flujos de prueba documentados.

Para Gerencia, esto significa que el proyecto no parte de una idea abstracta, sino de un avance tecnico concreto que debe ser industrializado, integrado, asegurado y llevado a produccion bajo gobierno formal.

# 18. Propiedad Intelectual y Confidencialidad

La propuesta considera como principio que los entregables especificos desarrollados para el proyecto, incluyendo configuraciones, documentacion, componentes funcionales acordados y activos entregables asociados, queden bajo control del cliente conforme al acuerdo final que se suscriba.

Asimismo, toda informacion operativa, tecnica, documental y sensible compartida durante el proyecto sera tratada como confidencial y administrada bajo controles acordes con la criticidad del entorno minero y de los datos gestionados.

# 19. Recomendacion Ejecutiva

Se recomienda aprobar este SOW maestro como base de revision gerencial para habilitar el cierre de la version final de firma. El documento ya ordena alcance, hitos, riesgos, criterios de aceptacion y magnitud de inversion. Los elementos a completar en la siguiente iteracion son principalmente societarios y formales:

Datos legales de las partes.

Firmantes y cargos definitivos.

Version final de soporte post go-live.

Estructura comercial final si se decide avanzar a firma.

En terminos de decision, la recomendacion es aprobar el proyecto por su contribucion directa a tres prioridades de alta direccion: control operacional, continuidad del negocio y trazabilidad ejecutiva. La arquitectura propuesta y la secuencia de entrega reducen el riesgo de una transformacion desordenada y permiten gobernar el avance mediante hitos verificables.

# 20. Criterios para Cierre de Revision

Se considerara cerrada la presente etapa de revision ejecutiva cuando se cumplan las siguientes validaciones:

Alcance y etapas validados por Gerencia TI.

Hitos, dependencias y secuencia ejecutiva validados por Gerencia General.

Observaciones consolidadas en una sola ronda formal de revision.

Definicion de ajustes finales para emitir la version lista para firma.

# 21. Firmas de Revision

Revisado por Gerencia TI

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Revisado por Gerencia General

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Preparado por Arquitectura TI Senior LATAM

Nombre:

Cargo: Arquitecto TI Senior / Project Manager

Fecha: 13 de mayo de 2026

# Anexos Recomendados para Presentacion

Cronograma visual resumido de 26 semanas.

Matriz de entregables por etapa.

Plan de UAT y criterios de conformidad.

Referencia economica ejecutiva consolidada.

Nota de control: Este documento consolida la narrativa ejecutiva y contractual minima del proyecto AURIXA usando como base el cronograma maestro del Excel Plan_Proyecto_Etapas_1_2.xlsx, la estructuracion de las etapas operativas, los SOW previos y la matriz economica referencial del proyecto.