ANEXO 1 PAGINA

Riesgos y mitigaciones para Directorio

Documento generado para presentacion ejecutiva
Fuente: markdown fuente

# ANEXO 1 PAGINA

# Riesgos y mitigaciones para Directorio

Documento: Portafolio IA Minera 2026

Audiencia: Directorio

Fecha: 15 de mayo de 2026

# Lectura ejecutiva

La adopcion del portafolio IA propuesto es viable y recomendable, siempre que se trate como un programa gobernado y escalonado. El principal riesgo no es la tecnologia, sino la falta de disciplina en costo, seguridad, datos y adopcion.

# Los 5 riesgos que Directorio debe vigilar

| Riesgo | Impacto | Mitigacion requerida |
| --- | --- | --- |
| Dispersion de proveedores | Gasto duplicado, integraciones fragmentadas, baja auditabilidad | Gateway IA unico y catalogo corporativo de proveedores aprobados |
| Sobrecosto por consumo | Desviacion presupuestal y presion sobre ROI | Cuotas, routing por costo, FinOps IA y seguimiento quincenal |
| Fuga de datos o uso no gobernado | Riesgo legal, reputacional y contractual | SSO, auditoria, segmentacion de casos de uso y entornos controlados |
| Baja adopcion | Licencias subutilizadas y poco valor real | Pilotos acotados, owners por frente y medicion trimestral de adopcion |
| Escalar ML propio demasiado pronto | Alto costo con bajo retorno inicial | Consolidar primero gateway, RAG y gobierno antes de ampliar ML avanzado |

# Controles obligatorios para aprobar

Gateway IA corporativo para acceso y trazabilidad.

Politica formal de proveedores, modelos y casos autorizados.

Gobierno trimestral de costo, valor y riesgo.

Seguridad y auditoria centralizadas.

Adopcion por fases con responsables por area.

# Decision sugerida

Aprobar el portafolio IA bajo una logica de control corporativo: base conservadora de amplio despliegue, celula avanzada para ingenieria senior y evaluacion trimestral del retorno operativo y financiero.