ROADMAP TRIMESTRAL

Programa de Adopcion IA para Plataforma Minera 2026

Documento generado para presentacion ejecutiva
Fuente: markdown fuente

# ROADMAP TRIMESTRAL

# Programa de Adopcion IA para Plataforma Minera 2026

Fecha: 15 de mayo de 2026

Dirigido a: Gerencia General y Gerencia TI

Objetivo: Organizar la adopcion de IA por fases, responsables y presupuesto referencial.

# 1. Enfoque general

El programa debe implementarse por trimestres para controlar riesgo, gasto y capacidad de absorcion organizacional. El objetivo no es desplegar todo al mismo tiempo, sino construir una plataforma de IA reutilizable, gobernada y medible.

# 2. Roadmap por trimestre

## Trimestre 1 - Fundacion y productividad

Objetivo: activar la capa base de productividad y gobierno.

| Frente | Actividades principales | Equipo lider |
| --- | --- | --- |
| Copilotos | Despliegue de GitHub Copilot, pilotos con Claude Code o Windsurf | Arquitectura + Desarrollo |
| Gateway IA | Implementacion de gateway multi-modelo y politicas de acceso | Arquitectura + DevOps |
| Seguridad | Gestion de llaves, auditoria, cuotas y politicas basicas | Seguridad + DevOps |
| RAG inicial | Repositorio documental base y embeddings iniciales | Desarrollo + Datos |

Presupuesto referencial trimestral:

Licencias base: USD 750.

Licencias premium: USD 960 a USD 3,600.

API y pruebas: USD 1,500 a USD 3,000.

Infraestructura y observabilidad: USD 1,000 a USD 2,000.

Rango total T1: USD 4,210 a USD 9,350.

## Trimestre 2 - Document AI, operacion y continuidad

Objetivo: industrializar document AI, asistentes internos y soporte operativo.

| Frente | Actividades principales | Equipo lider |
| --- | --- | --- |
| Document AI | OCR, clasificacion documental, correccion y RAG | Desarrollo + Datos |
| Copilotos operativos | Resumen de eventos, tickets, telemetria y reportes | Desarrollo + Operaciones |
| Plataforma AWS/VPS | Integracion de IA con nueva plataforma VPS y continuidad AWS | Arquitectura + DevOps |
| Observabilidad | Trazas, costos, evaluacion y metricas de uso | DevOps + Arquitectura |

Presupuesto referencial trimestral:

Licencias base y premium: USD 1,710 a USD 4,350.

API operativa: USD 4,500 a USD 9,000.

OCR, embeddings, vector store y storage: USD 1,500 a USD 4,000.

Observabilidad y seguridad: USD 1,500 a USD 3,000.

Rango total T2: USD 9,210 a USD 20,350.

## Trimestre 3 - Analitica minera y prediccion

Objetivo: habilitar la plataforma de entrenamiento y despliegue de modelos mineros propios.

| Frente | Actividades principales | Equipo lider |
| --- | --- | --- |
| ML Platform | MLflow, datasets, features, experiment tracking | Datos + Arquitectura |
| Prediccion de eventos | Baselines con XGBoost, LightGBM y PyTorch | Datos + Especialistas mineros |
| Vision y biometria | Industrializacion de pipelines faciales y validacion operativa | IA Python + Seguridad |
| MLOps | Versionado, evaluacion, despliegue y monitoreo de modelos | DevOps + Datos |

Presupuesto referencial trimestral:

Licencias base y premium: USD 1,710 a USD 4,350.

API generativa y evaluacion: USD 6,000 a USD 12,000.

Plataforma ML y compute: USD 4,000 a USD 12,000.

Datos, almacenamiento y monitoreo: USD 2,500 a USD 6,000.

Rango total T3: USD 14,210 a USD 34,350.

## Trimestre 4 - Escalamiento y gobierno corporativo

Objetivo: consolidar estandar corporativo y expandir a proyectos mineros adicionales.

| Frente | Actividades principales | Equipo lider |
| --- | --- | --- |
| Gobierno | Politicas finales, catalogo de agentes y auditoria central | Arquitectura + Seguridad |
| Escalamiento | Expansion a otras areas y proyectos de automatizacion | Gerencia TI + Arquitectura |
| Optimizacion | Ajuste de TCO, caching, routing y FinOps IA | Arquitectura + DevOps |
| Continuidad | Mayor integracion entre VPS principal y AWS respaldo | DevOps + Infraestructura |

Presupuesto referencial trimestral:

Licencias y adopcion extendida: USD 2,500 a USD 6,000.

API y workloads productivos: USD 8,000 a USD 18,000.

Gobierno, seguridad y observabilidad: USD 3,000 a USD 7,000.

Escalamiento e integraciones: USD 3,000 a USD 8,000.

Rango total T4: USD 16,500 a USD 39,000.

# 3. Lectura presupuestal anual referencial

| Escenario | Rango anual estimado |
| --- | --- |
| Conservador | USD 44,130 |
| Medio | USD 74,000 a USD 92,000 |
| Expandido | USD 103,050 |

# 4. Equipos y capacidades requeridas

| Equipo | Rol en el programa |
| --- | --- |
| Arquitectura TI | Gobierno, vendor selection, referencia tecnica |
| Desarrollo JS/React/Python | Integracion con aplicaciones y copilotos |
| DevOps | CI/CD, gateway, seguridad, observabilidad |
| Datos / IA | RAG, embeddings, entrenamiento y evaluacion |
| Operaciones mineras | Validacion funcional y casos de uso |
| Seguridad | Politicas, auditoria y control de acceso |

# 5. Recomendacion final

El roadmap debe aprobarse como un programa de modernizacion gradual, no como compra aislada de licencias. La ruta correcta es empezar por productividad y gobierno, luego document AI y asistentes, y finalmente evolucionar hacia modelos predictivos propios para industria minera.